|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Российская Федерация**  **Администрация Дубовского муниципального района**  **Волгоградской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **от 20 июня 2025 г. № 646**  **О внесении изменений в постановление администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области № 278 от 23.04.2024 года «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы»**  В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального [закона Российской Федерации](http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах [организации местного самоуправления](http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Дубовского муниципального района, на основании постановления администрации Дубовского муниципального района от 22.04.2024 года № 261 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского муниципального района и городского поселения г. Дубовка», постановления администрации Дубовского муниципального района от 22.04.2024 года № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ» в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, для организации стабильного водоснабжения в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района, обеспечения бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя», решением Думы городского поселения г. Дубовка «О бюджете городского поселения г. Дубовка на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 08.08.2024 года № 67/269, решением Думы городского поселения г. Дубовка «О бюджете городского поселения г. Дубовка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 20.03.2025 №10/40  **ПОСТАНОВЛЯЮ**:  1. Внести в постановление администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области №278 от 23.04.2024 года «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы» следующие изменения:  1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  «Утвердить муниципальную программу Дубовского муниципального района «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы» в новой редакции согласно приложению.  2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района Кащенко В.В.  3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.  **Глава Дубовского муниципального района В.С. УЛИТИН**  Приложение к постановлению  администрации Дубовского  муниципального района  от « 20 » июня 2025 г. № 464  **ПАСПОРТ**  **муниципальной программы**  **городского поселения г. Дубовка**  **«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы»**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района | | Соисполнители муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района,  МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района, МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовки» | | Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют | | Цели муниципальной программы | - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;  - улучшение обеспечения населения в достаточном количестве водой питьевого качества, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  - обеспечение населения качественными услугами теплоснабжения;  - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунального комплекса;  - улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат. | | Задачи муниципальной программы | - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг;  - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;  - модернизация коммунальной инфраструктуры;  - замена изношенных фондов;  - создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского поселения. | | Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 80%;  - показатели качества поставляемых ресурсов до 90%;  - процент оснащенности потребителей приборами учета – 86%;  - количество проб питьевой воды, не соответствующих установленным нормативным требованиям к качеству воды -11 ед; | | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы | | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования, всего – 24617,3 тыс. руб.,  том числе за счет средств бюджета городского поселения г. Дубовка – 24617,3 тыс. руб..  2024 г.- 8079,8 тыс. руб.; 2025 г. – 9313,5тыс. руб. 2026 г. - 7224 тыс. руб. | | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По завершению реализации программы планируется обеспечение условий для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры:  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 80%;  - увеличение показателей качества поставляемых ресурсов до 90%;  - увеличение уровня обеспечения приборным учетом потребителей воды до 86%;  - снижение количества проб питьевой воды, не соответствующих установленным нормативным требованиям к качеству воды до 11 ед. |   **Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**  В настоящее время водопроводные сети в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района требуют проведения серьезных мероприятий по их ремонту и модернизации. Изношенность объектов водоснабжения и оборудования в городском поселении г. Дубовка составляет 87% (планово-предупредительный ремонт уступил место вынужденным аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше). Водонапорные башни и водозаборные скважины имеют средний износ 84%.  Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование [ремонтных работ](http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/) и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному накапливанию недоремонта и падению надёжности водопроводных систем.  Утечки и неучтённый расход воды в системе водоснабжения в городском поселении г. Дубовка Дубовского района достигает 20% от поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения [питьевой водой](http://pandia.ru/text/category/voda_pitmzevaya/) нормативного качества и в достаточном количестве. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.  Общая протяженность эксплуатируемых сетей водопровода составляет 41,16 км, имеется 14 артезианских скважин.  Муниципальное предприятие «Тепловые сети и котельные г. Дубовки» (далее – МП «ТС и К») производит горячую воду и тепловую энергию для отопления жилого фонда и городского поселения г. Дубовка. Деятельность МП «ТС и К» характеризуется недостаточным качеством предоставляемых услуг, причиной чего является высокий уровень износа теплового хозяйства:  - котельные - 90 %;  - тепловые сети - 85.8 %;  - оборудования - 64.8 %.  - технологическая отсталость объектов коммунальной сферы.  Увеличение КПД технологического оборудования котельных и соответственно снижение себестоимости единицы продукции не предоставляется возможным без кардинального вмешательства в производственный процесс, а именно без замены изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, на модернизированное и более эффективное.  Котельная №1 (ул. Ленина): год ввода в эксплуатацию 1978 г., установленная мощность 3.350 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 2.420 Гкал/ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 5, прочие абоненты – 45, протяженность теплосетей в двухтрубном измерении - 1 757.2 п.м.  Котельная №2 (ул. Лазо): год ввода в эксплуатацию 1972 г., установленная мощность 3.440 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 2.384 Гкал/ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 26, прочие абоненты – 4, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении – 1 759.5 п.м.  Котельная №3 (ул. 30 лет Победы): год ввода в эксплуатацию 1964 г., установленная мощность 1.34 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 0.758 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 9, прочие абоненты – 2, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 480 п.м.  Котельная №4 (ул. Почтовая): год ввода в эксплуатацию 2000 г., установленная мощность 2.580 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 1.667 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 13, прочие абоненты – 7, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 1081 п.м.  Котельная №5 (ул. Юбилейная): год ввода в эксплуатацию 2002 г., установленная мощность 1.080 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 0.544 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 2, прочие абоненты - 5, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 122 п.м, сетей горячего водоснабжения - 122 п.м.  Котельная №6 автономная (ул. Юбилейная 40): год ввода в эксплуатацию 2001 г., установленная мощность 0.172 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0.111 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 1, прочие абоненты - 2, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 48 п.м.  Котельная №7 (ул. Северная 15): год ввода в эксплуатацию 1974 г., установленная мощность 3.270 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 2.488 Гкал /ч, количество потребителей : жилые многоквартирные дома - 18, прочие абоненты – 15, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 1 593 п.м., сетей горячего водоснабжения -1 146 п.м.  Котельная №8 (ул. Магистральная 10): год ввода в эксплуатацию 1976 г., установленная мощность 1,72 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 1,152 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 1, прочие абоненты - 1, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 1 593,0 п.м.  Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы» (далее - Программа) является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, снижающим процент износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории городского поселения г. Дубовка.  В основу формирования и реализации Программы положены основные направления развития коммунальной инфраструктуры в части объектов:  - водоснабжения;  - водоотведения;  - теплоснабжения.  Таким образом, Программа включает в себя комплекс программных мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальной инфраструктуры городского поселения г. Дубовка на период 2024 – 2026 г.г., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых, могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.  В связи с тем, что организация водоснабжения и теплоснабжения в границах городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к вопросам местного значения Дубовского района, предполагается модернизировать переданное оборудование, реконструировать объекты и сети с высокой степенью износа, а также установить энергосберегающее оборудование на объектах коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств городского поселения г. Дубовка.  В ходе реализации Программы могут возникнуть финансово-экономические, нормативные и социальные риски.  Финансово-экономические риски связаны с недофинансированием (прекращением финансирования) ряда мероприятий. Для снижения риска недостаточного финансирования необходимо обеспечение правильного расчета объемов средств городского поселения г. Дубовка.  Нормативные риски связаны с непринятием или несвоевременным принятием правовых актов, сопровождающих реализацию мероприятий Программы, необходимостью внесения изменений в существующие правовые акты, влияющие на мероприятия Программы. Устранение этих рисков возможно за счет обеспечения оперативного контроля за процессами разработки, согласования и утверждения правовых актов, своевременного внесения требуемых изменений.  Социальные риски могут выразиться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы.  **Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**  Целями Программы являются:  1. Повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;  2 Улучшение обеспечения населения в достаточном количестве водой питьевого качества, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  3. Обеспечение населения качественными услугами теплоснабжения;  4. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунального комплекса;  5. Улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.  Основными задачами Программы являются:  1. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг;  2. Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;  3. Модернизация коммунальной инфраструктуры;  4. Замена изношенных фондов;  5. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского поселения.  Основные направления реализации Программы:   1. Ремонт и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры; 2. Приобретение оборудования для коммунальной инфраструктуры.   Данная муниципальная Программа реализуется в один этап, срок реализации 2024-2026 годы.  **Раздел 3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные**  **ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.**  Целевые показатели, характеризующие степень достижения результатов, отражены в Приложении 1 к настоящей программе и предусматривают:  - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 80%;  - количество проб питьевой воды, не соответствующих установленным нормативным требованиям к качеству воды -11 ед;  - процент оснащенности потребителей приборами учета до 86%;  - показатели качества поставляемых ресурсов до 90%;  Ожидаемые конечные результаты Программы:  По завершению реализации программы планируется обеспечение условий для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры:  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 80%;  - увеличение показателей качества поставляемых ресурсов до 90%;  - увеличение уровня обеспечения приборным учетом потребителей воды до 86%;  - снижение количества проб питьевой воды, не соответствующих установленным нормативным требованиям к качеству воды до 11 ед.  **Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий**  **муниципальной программы**  Основные направления муниципальной программы:  - ремонт и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры;  - приобретение оборудования для коммунальной инфраструктуры.  Мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию поставленных в муниципальной программе цели и задач. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования, ответственного исполнителя, ожидаемых результатов реализации мероприятий представлен в Приложении 2 к настоящей программе.  **Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**  **в рамках реализации муниципальной программы**  Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями Дубовского района муниципальных услуг (работ) юридическими и (или) физическими лицами в рамках муниципальной программы не планируется.  **Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**  **для реализации муниципальной программы**  Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 24617,3 тыс. рублей, в том числе 2024 год — 8079,8 тыс. рублей, 2025 год – 9313,5 тыс. рублей, 2026 год – 7224 тыс. рублей. Основой ресурсного обеспечения и реализации муниципальной программы является выделение средств из бюджета городского поселения г. Дубовка.  Данный раздел дополняется приложением 3 к настоящей муниципальной программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы городского поселения г. Дубовка за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского поселения г. Дубовка».  **Раздел 7. Механизмы реализации муниципальной программы**  Ответственным исполнителем Программы является Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства Администрации Дубовского муниципального района.  Соисполнители Программы: Отдел по управлению имуществом, земельными и природными ресурсами Администрации Дубовского муниципального района, МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района, МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовки».  Для осуществления намеченных задач в области коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района нужно провести инвентаризацию существующего оборудования, актуализировать схемы водоснабжения и теплоснабжения на 2024-2026 гг., выполнить запланированные мероприятия по обеспечению устойчивого развития коммунальной инфраструктуры. Применение технически и экономически правильных решений при реализации Программы позволит производить более устойчивое и качественное предоставление услуг, осуществлять предсказуемую тарифную политику.  Таким образом, функциональным назначением Программы является планирование, обеспечение финансирования необходимых работ, улучшение социально-бытовых условий населения, соблюдение федерального законодательства.  Для достижения данных целей необходимо проводить прогнозирование водопотребления, повышать качество воды и осуществлять контроль за его параметрами, автоматизировать технологические процессы, рационально использовать коммунальные ресурсы, формировать общественное мнение по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, заменить ветхие и аварийные участки сетей коммунальной инфраструктуры, максимально использовать при замене сетей долговечные полиэтиленовые трубы, внедрять энергосберегающие технологии, приборы учёта и регулирования потребления энергоресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры, паспортизировать объекты коммунальной инфраструктуры , ремонтировать оборудование коммунальной инфраструктуры.  Текущий контроль и оперативное управление по реализации программных мероприятий осуществляется в соответствии с разделом 4 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского муниципального района и городского поселения г. Дубовка, утвержденного постановлением администрации Дубовского муниципального района от 22.04.2024 года № 261.  **Раздел 8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы.**  Имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы является собственностью городского поселения г. Дубовка.  Основными видами поставляемых товаров для целей реализации муниципальной программы являются: приобретение трубопроводов для ремонта и замены сетей коммунальной инфраструктуры, приобретение задвижек, приборов учета воды, электроэнергии на скважины, глубинных насосов, преобразователей частоты и давления, регуляторов давления, материалов для оборудования скважин. |

Приложение №1 к муниципальной программе

городского поселения г. Дубовка «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год  (первый год реализации программы) | 2025  (второй год реализации программы) | 2026 год  (третий год реализации программы) |
| 1 | уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процент | 93 | 87 | 85 | 83 | 80 |
| 2 | количество проб питьевой воды, не соответствующих установленным нормативным требованиям к качеству воды | единица | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| 3 | обеспечение приборным учетом потребителей коммунальных ресурсов | процент | 67 | 72 | 78 | 82 | 86 |
| 4 | показатели качества поставляемых ресурсов | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

Приложение №2 к муниципальной программе

городского поселения г. Дубовка «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы**

городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | | Год реализации | | | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| Всего | в том числе: | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | Областной бюджет | Районный бюджет | | Бюджет поселений | | | Внебюджетные средства | |
| «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по модернизации системы водоснабжения и водоотведения, в том числе: | |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |
| 1.1 | | Приобретение энергоэффективных насосов г.п.г. Дубовка | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,  МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района | | 2024г. | | | 532,5 |  | | |  |  | | 532,5 | |  | | | сокращение расходов электрической энергии |
| 2025 | | | - | - | | | - | - | | - | | - | | |
| 2026 | | | - | - | | | - | - | | - | | - | | |
| 1.2. | | Ремонт и реконструкция водопровода, ветхих сетей технического водопровода и баков накопителей | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района | | 2024г. | | | 411,6 |  | | |  |  | | 411,6 | | |  | | улучшение обеспечения населения водой питьевого качества |
| 2025 | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026 | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 1.3. | | Приобретение насосов по г.п.г. Дубовка | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района | | 2024г. | | | 582 |  | | |  |  | | 582 | | |  | | улучшение обеспечения населения водой питьевого качества |
| 2025г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 1.4. | | Иные цели | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района | | 2024г. | | | 826,0 | - | | | - | - | | 826,0 | | | - | | улучшение обеспечения населения водой питьевого качества |
| 2025г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026г. | | | 1 500 | - | | | - | - | | 1 500 | | | - | |
| 1.5. | | Поставка труб для замены канализационного дюкера ул. Калинина-ул. Каменный взвоз до ГКНС | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | Улучшение обеспечения канализацией населения |
| 2025г. | | | 523,6 | - | | | - | - | | 523,6 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 1.6. | | Работы по протаскиванию трубы ПНД под водой через залив р. Волга | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | Улучшение обеспечения канализацией населения |
| 2025г. | | | 630 | - | | | - | - | | 630 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 1.7. | | Поставка трубы для замены ветхих сетей по ул. Воронежская, по ул. Юбилейная | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | улучшение обеспечения населения водой питьевого качества |
| 2025г. | | | 709,9 | - | | | - | - | | 709,9 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 1.8. | | Ремонт и восстановление скважины №3998(9) ПМК | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | улучшение обеспечения населения водой питьевого качества |
| 2025г. | | | 1700 | - | | | - | - | | 1700 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
|  | | Итого по мероприятию 1 |  | | 2024г. | | | 2 352,1 | - | | | - | - | | 2 352,1 | | | - | |  |
| 2025г. | | | 3563,5 | - | | | - | - | | 3563,5 | | | - | |
| 2026г. | | | 1 500 | - | | | - | - | | 1 500 | | |  | |
|  | | Итого по мероприятию 1 за период 2024-2026 |  | | 2024 -2026 г. | | | 7415,6 |  | | |  |  | | 7415,6 | | |  | |  |
| 2. | | Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения, в том числе: |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |  | | |  | |
| 2.1. | | Оплата выполненных работ по ремонту трубопровода тепловых сетей за 2023 год | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024 г. | | | 1766,5 |  | | |  |  | | 1766,5 | | |  | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.2. | | Приобретение котла КСВа-0,63 мощностью 0,5418 Гкал/час | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024 г. | | | 1035,2 |  | | |  |  | | 1035,2 | | |  | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.3. | | Приобретение аппарата теплообменного пластичного разборного А2М Ру (Мпа) 1,0-2,5 | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024 г. | | | 145,1 |  | | |  |  | | 145,1 | | |  | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.4. | | Приобретение насоса Calpeda MXH 403A (2 шт.) | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024 г. | | | 94,2 |  | | |  |  | | 94,2 | | |  | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.5. | | Установка подготовки котловой воды | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024 г. | | | 97 |  | | |  |  | | 97 | | |  | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | 245 | - | | | - | - | | 245 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.6. | | Проект монтажа (демонтажа) котла | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | 1410,9 | - | | |  |  | | 1410,9 | | |  | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.7. | | Капитальный ремонт трубопровода (ул. Московская- ул. Гагарина) | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | 942,1 |  | | |  |  | | 942,1 | | |  | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.8. | | Обогрев трубопровода по ул. Жукова | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | 84,3 |  | | |  |  | | 84,3 | | |  | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.9. | | Ремонт и пуско-наладочные работы по котельной № 5 | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | 152,4 | - | | |  |  | | 152,4 | | |  | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.10. | | Ремонт котла № 2 КСВА -1,0 котельной № 8 (ДЗВК) | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | - |  | | |  |  | | - | | |  | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | 253,4 | - | | | - | - | | 253,4 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.11. | | Проект УИРГ, приобретение, монтаж УИРГ, НН электроэнергии котельной № 8 (ДЗВК) | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства, МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | 897 | - | | |  |  | | 897 | | |  | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.12. | | Ремонт котла № 1 КСВА-1,0 котельной № 8 (ДЗВК) | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства, МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | 394,6 | - | | | - | - | | 394,6 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.13. | | Ремонт котельных и сетей | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства, МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2026г. | | | 5724 | - | | | - | - | | 5724 | | | - | |
| 2.14. | | Капитальный ремонт трубопровода (ул. Московская- ул. Калинина) | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства, МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | 1213,3 | - | | | - | - | | 1213,3 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.15. | | Приобретение котла, горелки на котельную №7 (СХТ) | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства, МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | 1375 | - | | | - | - | | 1375 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.16. | | Ремонт котельной № 7 (СХТ) (фундамент под котел, проект, пуско-наладочные работы) | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства, МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | 1068,3 | - | | | - | - | | 1068,3 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.17. | | Диагностика, режимная наладка котла № 1,2 КСВВ-1,0 котельной № 8 (ДЗВК) | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства, МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | 160,8 | - | | | - | - | | 160,8 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
| 2.18. | | Ремонт котельных и сетей (замена системы канализации ДЗВК) | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства, МП «Тепловые сети и котельные» г. Дубовка | | 2024г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | | улучшение обеспечения населения отоплением и горячим водоснабжением |
| 2025г. | | | 142,6 | - | | | - | - | | 142,6 | | | - | |
| 2026г. | | | - | - | | | - | - | | - | | | - | |
|  | | Итого по мероприятию 2 |  | | 2024г. | | | 5 727,7 | - | | | - | - | | 5 727,7 | | | - | |  |
| 2025г. | | | 5750 | - | | | - | - | | 5750 | | | - | |
| 2026г. | | | 5 724 | - | | | - | - | | 5 724 | | | - | |
|  | | Итого по всей муниципальной программе |  | | 2024 г. | | | 8 079,8 | - | | | - | - | | 8 079,8 | | | - | |  |
| 2025 г. | | | 9313,5 | - | | | - | - | | 9313,5 | | | - | |
| 2026 г. | | | 7 224 | - | | | - | - | | 7 224 | | | - | |
|  | | Итого за весь период реализации муниципальной программе |  | | 2024-2026 гг. | | | 24617,3 | - | | | - | - | | 24617,3 | | | - | |  |

Приложение №3 к муниципальной программе

городского поселения г. Дубовка «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского поселения г. Дубовка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | |
| всего | в том числе | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка Дубовского муниципального района на 2024-2026 годы» | 2024 | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,  МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района, МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовка» | 8079,8 | - | - | - | 8079,8 | - |
| 2025 | 9313,5 | - | - | - | 9313,5 | - |
| 2026 | 7224 | - | - | - | 7224 | - |
| Итого по муниципальной программе | 2024-2026 | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства,  Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами,  МАУ «Водоснабжение» Дубовского муниципального района, МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовка» | 24617,3 | - | - | - | 24617,3 | - |